Powiat Strzelecko - Drezdenecki

„Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019, za rok 2015”.

Strzelce Krajeńskie  2017

WYKONAWCA:

Adam Czekański „Bio-San”

ul. Konarskiego 74

38-500 Sanok

e-mail: aczekanski@wp.pl

tel. 509 793 106

SPIS TREŚCI:

Wykaz pojęć i skrótów…………………………………………………….………………………………..………………4

1. WPROWADZENIE	6

2. Podstawa prawna opracowania	6

3. Cel i przedmiot opracowania	6

4. Ogólna charakterystyka  Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	7

4.1. Położenie administracyjne, powierzchnia	7

4.2. Dane demograficzne	8

5. Cele i funkcje Programu	9

5.1. Cele główne	9

6. Realizacja zadań ekologicznych w  2015 roku	19

7.  Wnioski z analizy realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego	44

8. Monitoring Programu Ochrony Środowiska	45

9. Wykorzystane materiały i opracowania	47

Wykaz pojęć i skrótów

As – arsen

B(a)P – benzo(a)piren

BKP - Biuro Konserwacji Przyrody

BZT5 - biologiczne zapotrzebowanie tlenu

Cd – kadm

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu

c.o. – centralne ogrzewanie

CO – tlenek węgla

C6H6 – benzen

CO2 – dwutlenek węgla

EE – edukacja ekologiczna

GL – jakość gleb

GO – gospodarka odpadami

GUS – Główny Urząd Statystyczny

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych

H – klimat akustyczny

IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IUNG – Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

JCW – jednolite części wód

JCWPd – jednolite części wód podziemnych

KM PSP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

KPZL – Krajowy Program Zwiększania Lesistości

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) i pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz.6.00)

LN, – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)

LZO – lotne związki organiczne

MA – mapa akustyczna

MEC – Miejska Energetyka Cieplna

Mg – megagram

m.s.c. – miejska sieć ciepłownicza

mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ni – nikiel

NO2 – dwutlenek azotu

O3 - ozon

OP – zasoby przyrodnicze

OSCh-R – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

OSO – obszary specjalnej ochrony ptaków

OZE – odnawialne źródła energii

OZW – obszary mające znaczenie dla Wspólnoty

PA – powietrze atmosferyczne

PAP – zapobieganie poważnym awariom

Pb – ołów

PD – poziom dopuszczalny

PEM – pola elektromagnetyczne

PEP – Polityka Ekologiczna Państwa

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna

PIW – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

PM – pył drobny, (z ang. Particulate Matter)

PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska

POH – Program ochrony środowiska przed hałasem

POKzA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032

PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji

POP – Program ochrony powietrza

POŚ –  „Programu Ochrony Środowiska

Program Wojewódzki – „Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego”

Raport – Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za 2015 rok

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna

RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SM – kopaliny

SOO – specjalne obszary ochrony siedlisk

SO2 – dwutlenek siarki

T – turystyka

UE – Unia Europejska

W – wody powierzchniowe i podziemne

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WM – wody morskie: przejściowe i przybrzeżne

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPGO – Wojewódzki plan gospodarki odpadami

WPOŚ – Wojewódzki program ochrony środowiska

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

- WPROWADZENIE

„Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019, za rok 2015”, (nazywany dalej Raportem)  jest dokumentem sporządzanym co dwa lata w celu skontrolowania stanu realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska. Źródłem informacji dla opracowania niniejszego dokumentu były następujące dane:

- dane i informacje udostępnione przez urzędy gminy Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego , w tym uchwały budżetowe,

- dane Głównego Urzędu Statycznego,

- BDL,

- WIOS w Zielonej Górze.

Niniejszy dokument określa stopień realizacji zadań własnych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

2. Podstawa prawna opracowania

Podstawą opracowania „Raportu z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019, za rok 2015” (zwanego dalej Raportem) jest art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.).  Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ powiatu sporządza program ochrony środowiska, a co 2 lata opracowuje się raporty z wykonania niniejszych programów. W związku z ustawą z Prawo ochrony środowiska, politykę ekologiczną państwa, zgodnie z którą opracowywane były programy ochrony środowiska, zastąpiono polityką ochrony środowiska, która m.in. winna być prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy  polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1376).

Wprowadzone  zmiany przepisów prawnych zmieniły  założenia i wytyczne metodyczne wg których został opracowany niniejszy  dokument.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport z wykonania w latach 2015 celów i zadań zapisanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019, za rok 2015”. (zwanym dalej POŚ), stanowiącym instrument długofalowego zarządzania środowiskiem oraz element ciągłości i trwałości działań władz Powiatu na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska.

3.   Cel i przedmiot opracowania

Głównym celem Raportu jest ocena stopnia realizacji założonych celów oraz efektów działań zapisanych w „Programie ochrony środowiska”. Raport zawiera swoiste podsumowanie działań podjętych dla realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych w Programie Ochrony Środowiska.

Zakres Raportu obejmuje:

- wykaz priorytetów ekologicznych przyjętych w Programie Ochrony Środowiska poddanych analizie,

- wykaz zrealizowanych przedsięwzięć wraz z poniesionymi kosztami,

- wnioski z monitoringu realizacji Programu,

- wskazanie głównych zagrożeń w realizacji Programu.

Źródłem informacji dla opracowania niniejszego dokumentu były min. dane i informacje udostępnione przez Urzędy Gmin Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.  Za informacje dodatkowe posłużyły dane statystyczne Głównego Urzędu Statycznego.

Reasumując zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest analiza realizacji celów, priorytetów i w konsekwencji działań jakie stały przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności, podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz w znacznej mierze wynikającej z nich Polityki Ekologicznej Państwa.

4. Ogólna charakterystyka  Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

4.1. Położenie administracyjne, powierzchnia

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku Powiat Strzelecko - Drezdenecki   wchodzi  w skład województwa lubuskiego.

Obszar regionu strzelecko – drezdeneckiego usytuowany jest w części dwóch makroregionów – Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Określając dokładniej położenie regionu, to w większej części leży on w mezoregionie Pojezierza Dobiegniewskiego. Zachodnie krańce regionu obejmują fragment sandrowej Równiny Gorzowskiej, a wschodnia część to sandr Równiny Drawskiej. Południowe obszary powiatu leżą w mezoregionie Kotliny Gorzowskiej. Północno-zachodni skraj powiatu zajmuje południową część Drawieńskiego Parku Narodowego,
a w okolicach Strzelec Krajeńskich mały fragment Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

Powiat Strzelecko – Drezdenecki zajmuje obszar 1 248 km2 i graniczy:

- od północy z Powiatem Choszczeńskim (woj. zachodniopomorskie),

- od północno-wschodniej strony z Powiatem Wałeckim (woj. zachodniopomorskie),

- od północno-zachodniej z Powiatem Myśliborskim (woj. zachodniopomorskie),

- od wschodniej z powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim (woj. wielkopolskie),

- od południowo-wschodniej z Powiatem Międzychodzkim (woj. wielkopolskie),

- od południa z Powiatem Międzyrzeckim (woj. lubuskie),

- od południowo-zachodniej z Powiatem Gorzowskim (woj. lubuskie).

Lokalizację powiatu przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 1 Lokalizacja POWIATU STRZELECKO – DREZDENECKIEGO  (źródło: AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STRZELECKO- DREZDENECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016 – 2019)

4.2.   Dane demograficzne

- Ludność powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego   liczyła na koniec grudnia  2016 roku 49842 co stanowi około  4,9  % mieszkańców województwa.

- Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 1 248 km2.

- Gęstość zaludnienia wynosi 40 osób/km2. Jest to wartość niższa od średniej krajowej wynoszącej 123 osób/km2.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych latach na tle powiatu i województwa przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 4.1  Liczba mieszkańców ogółem wg faktycznego miejsce zamieszkania  stan na 31 XII ogółem

| Nazwa | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | [osoba] | [osoba] | [osoba] | [osoba] | [osoba] | [osoba] | [osoba] |
| LUBUSKIE | 1 023 215 | 1 023 158 | 1 023 317 | 1 021 470 | 1 020 307 | 1 018 075 | 1 017 376 |
| Powiat Strzelecko-Drezdenecki | 50 713 | 50 686 | 50 664 | 50 418 | 50 212 | 50 061 | 49 842 |

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL

5. Cele i funkcje Programu

Strategia długoterminowa Program  Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  na lata  lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 stanowi podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska w latach 2012-2019 na terenie powiatu.  Strategia do roku 2019 roku została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości powiatu i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia.

Strategia Programu ochrony środowiska ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów  środowiska i poprawę jego stanu.

5.1. Cele główne

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 została opracowana na podstawie szeregu dokumentów udostępnionych m.in. przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, Urzędy Gmin/Miasta, Nadleśnictwa, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, GUS, WIOŚ, RDOŚ, PPIS i inne. Informacje wykorzystane w opracowaniu posłużyły określeniu stanu aktualnego komponentów środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z zapisami Programu powinien on być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać z przedsięwzięć zawartych w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program Wojewódzki, Strategia Wojewódzka) oraz z dokumentów i koncepcji władz powiatu i gmin, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców. Zgodnie z zapisami przedmiotowego dokumentu osiągnięcie celów głównych Programu będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych i zadań w obrębie ośmiu obszarów priorytetowych:

- Klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne i ochrona powietrza,

- Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa,

- Gospodarka odpadami,

- Ochrona gleb, powierzchni ziemi i zasobów kopalin,

- Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,

- Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- Edukacja ekologiczna, poważne awarie i poważne awarie przemysłowe,

- Pozostałe zadania z zakresu programowania ochrony środowiska.

Poniżej podano działania jakie zostały ujęte w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 chronologicznie zgodnie z zapisami tego dokumentu.

- Edukacja Ekologiczna w celu dalszego rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego należało prowadzić następujące działania :

- przeprowadzanie szkoleń, warsztatów i spotkań,

- organizowanie akcji, kampanii promocyjnych oraz konkursów wiedzy dotyczących tej tematyki,

- organizowanie konferencji i seminariów,

- wydawanie tytułów publikacji,

- przeprowadzanie zajęć w terenie,

- realizacje ścieżek edukacyjnych.

W poniższej tabeli zawarto  kiwerunki działań  ujęte w ramach Priorytetu Edukacja ekologiczna

| Priorytet | Edukacja ekologiczna |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach, oraz promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Kształcenie kadry profesjonalnie przygotowanych i czynnych w terenie „edukatorów” w zakresie ochrony środowiska. Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. Promowanie właściwych zachowań w zakresie zużycia i zanieczyszczeń wody, gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza. Rozwijanie działań z edukacji ekologicznej na obszarach cennych. przyrodniczo |
| Cel | Propagowanie właściwych zachowań i postaw dotyczących środowiska naturalnego |
| Zadanie Współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony środowiska |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin, RDOS, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Organizowanie imprez pobudzających aktywność dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego ("Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata") |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Informowanie mieszkańców przez portale internetowe o stanie środowiska na terenie gminy i powiatu oraz działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Wspieranie działań wybranych placówek oświaty, przejmujących rolę lokalnych centrów edukacji |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |
| Zadanie Prowadzenie prelekcji w szkołach oraz zajęć w terenie |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin, Nadleśnictwa |

2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii - Ograniczenie zużycia energii

| Priorytet | Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii - Ograniczenie zużycia energii |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia zużycia materiałów, wody i energii na jednostkę produktu podejmowanych zarówno przez podmioty gospodarcze jak i instytucje publiczne. Skuteczne i terminowe wdrażanie ustaleń pozwoleń zintegrowanych i najlepszych dostępnych technik (BAT), promujących oszczędność surowcową, materiałową i energetyczną oraz niską odpadowość produkcji. Wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej. |
| Cel | Wzrost efektywności zasobów wodnych i surowców energetycznych oraz ograniczenie zużycia energii |
| Zadanie Eliminowanie węgla jako paliwa dla ogrzewania gospodarstw domowych |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |
| Zadanie Zachęcanie mieszkańców do używania w swoich pojazdach biopaliw, benzyny bezołowiowej i gazu, oraz korzystanie z komunikacji zbiorowej |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |
| Zadanie Renowacja i termomodernizacja obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich II etap |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Prace termomodernizacyjne |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |

3. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych - Ochrona przyrody i krajobrazu

Głównym działaniem jakie powinno być zrealizowane w celu poprawy funkcjonowania obszarów chronionych, oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom jest wdrażanie planów ochrony lub zadań ochronnych. Stwarzają one podstawę do wprowadzenia właściwych działań ochronnych na obszarach Natura 2000. Ustanowione PZO, m.in.:

- zidentyfikują istniejące i potencjalne zagrożenia oraz działania niezbędne do podjęcia dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację,

- podsumują wiedzę o obszarze i jego przedmiotach ochrony,

- ustalą system monitoringu zarówno skutków wynikających z realizacji zadań ochronnych, jak i stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony,

- ułatwią i podniosą jakość stosowania procedur ocenowych związanych z oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć na środowisko,

- wskażą zmiany do dokumentów planistycznych (m.in. do studiów uwarunkowańkierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla utrzymania, bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony,

- ułatwią wdrażanie programu rolnośrodowiskowego i zalesień, kontrolę stosowania tzw. zasady wzajemnej zgodności,

- wskażą konieczność wykonania planu ochrony.

Poprzez realizację zadań ochronnych i ich monitoring oraz zharmonizowana z rozwojem gospodarczym obszaru, mają szansę stać się istotnym elementem rozwoju, tym samym będą bardziej akceptowane przez lokalne środowiska i ich mieszkańców.

Strategia realizacji celów

| Priorytet | Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych - Ochrona przyrody i krajobrazu |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów i siedlisk gatunków zagrożonych. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. Umożliwienie migracji gatunków pomiędzy obszarami. |
| Cel | Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności |
| Zadanie Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ograniczonego dostępu do terenów cennych przyrodniczo |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |
| Zadanie Opracowanie „Planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego” |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektor DPN |
| Zadanie Ochrona obszarów, zespołów, obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin, Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu, organizacje pozarządowe |
| Okres realizacji | 2012 - 2019 (zadanie długoterminowe) |
| Zadanie Poszerzanie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie właściwego wykorzystania istniejących obiektów objętych ochroną |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin, Nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe |

4. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych - Zrównoważony rozwój lasów

| Priorytet | Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych - Zrównoważony rozwój lasów |
| --- | --- |
| Kierunki działań | zmiana struktury wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych identyfikacja zagrożeń lasów i zapobieganie ich skutkom Udostępnianie terenów zielonych do korzystania w celach spacerowo - rekreacyjnych |
|  | przebudowa drzewostanów zniekształconych lub uszkodzonych w wyniku działalności człowieka Ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych i zabagnionych Przeprowadzanie bieżących zabiegów pielęgnacyjnych w lasach |
| Cel | Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych |
| Jednostka odpowiedzialna | Nadleśnictwa |
| Zadanie Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych |
| Zadanie Promocja walorów przyrodniczych i edukacja ekologiczna |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin, Nadleśnictwa |
| Zadanie Prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenie kompleksów leśnych |
| Opracowanie Planu Urządzania | Zadanie na lata 2013 - 2022 |
| Jednostka odpowiedzialna | Nadleśnictwa |
| Zadanie Zmiana klasyfikacji gruntów ornych pod zalesienia |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |
|  | Zadanie |
| Ocena udatności upraw leśnych |  |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Inwentaryzacja lasów |  |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |

5. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – Rozwój Turystyki

| Priorytet | Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych - Rozwój turystyki |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Wykształcanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców Dbanie o wspólne środowisko przyrodnicze Rozwój turystyki i rekreacji opartej na zasobach kulturowo - historycznych i przyrodniczych |
| Cel | Zrównoważony rozwój sektora turystyki |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy powiatu |

6. Poprawa jakości środowiska - Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Działania, które powinny zostać podjęte:

- obniżenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do wartości dopuszczalnych,

- realizacja działań wskazanych w programach ochrony powietrza skutkująca osiągnięciem obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do poziomów określonych prawem,

- sukcesywne ograniczenie emisji do powietrza ze wszystkich źródeł.

| Priorytet | Poprawa jakości środowiska - Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych Wdrażanie i realizacja założeń programów służących ochronie powietrza Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez np. izolację cieplną budynków |
| Cel | Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza |
| Zadanie Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza |
| Jednostka odpowiedzialna | WIOŚ |
| Zadanie Prowadzenie kampanii na rzecz przeciwdziałania spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy |
| Zadanie Przebudowa dróg |
| Zadanie Modernizacja mostów i przepustów na drogach gminnych |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy, powiat |
| Zadanie Modernizacja dróg powiatowych |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Utrzymanie dróg powiatowych |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie Odnowa dywanikowa dróg wojewódzkich: |
| Jednostka odpowiedzialna | ZDW w Zielonej Górze |

7. Poprawa jakości środowiska - Gospodarka wodna

| Priorytet | Poprawa jakości środowiska - Gospodarka wodna |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, Dobra jakość wód użytkowych i racjonalizacja ich wykorzystywania, Przywrócenie i ochrona ciągłości ekologicznej rzek, Zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, Zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej i praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę, Poprawa stanu sanitarnego powiatu poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |
| Cel | Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych |
| Zadanie Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych |
| Jednostka odpowiedzialna | WIOS, PIG |
| Zadanie |
| Przywrócenie parametrów II kalsy drogi wodnej na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) |
| Jednostka odpowiedzialna | RZGW Poznań |
| Zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy |
| Zadanie Przegląd stanu technicznego i usuwanie nieszczelności sieci wodociągowej |
| Jednostka odpowiedzialna | PGKiM sp. z o.o. Stare Kurowo |

8. Poprawa jakości środowiska - Ochrona przed hałasem

Hałas jest zjawiskiem powszechnie występującym, trudnym do eliminacji oraz charakteryzującym się mnogością źródeł. Powoduje on szkody na zdrowiu oraz poprzez swoją uciążliwość - dyskomfort życia. Ponad 80% źródeł hałasu pochodzi z dróg publicznych. Hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje około 13 mln osób, czyli 35% ogółu mieszkańców kraju. Wpływ hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, ponieważ skutki oddziaływania hałasu nie są dostrzegalne natychmiast, jednak z roku na rok coraz większa liczba ludzi uskarża się na uciążliwości związane z hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym.

W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu w POS zaproponowano min.  się budowę obwodnicy Drezdenka. Innymi proponowanymi środkami zmniejszającymi uciążliwość akustyczną jest budowa ekranów akustycznych, zastosowanie fotoradarów (zmniejszenie prędkości pojazdów), zastosowanie tzw. „cichych nawierzchni”, oraz zaplanowane przebudowy dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkichkrajowej.

| Priorytet | Poprawa jakości środowiska - Ochrona przed hałasem |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców powiatu na ponadnormatywny hałas, Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców, Dążenie do utrzymania lub poprawy klimatu akustycznego na obszarze powiatu |
| Cel | Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów |
| Zadanie: Stworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego (ekrany akustyczne, pasy zieleni) |
| Jednostka odpowiedzialna | ZDW w Zielonej Górze, GDDKiA w Zielonej Górze |
| Zadanie: Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu i pomiarów ruchu |
| Jednostka odpowiedzialna | WIOŚ, ZDW w Zielonej Górze, GDDKiA w Zielonej Górze |
| Zadanie: Wprowadzanie zagadnień dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy |

9. Poprawa jakości środowiska - Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (PEM)

| Priorytet | Poprawa jakości środowiska - Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (PEM) |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Utrzymywanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych, Doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych. |
| Cel | Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych |
| Zadanie: Wybieranie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego |
| Jednostka odpowiedzialna | Starostwo Powiatowe, gminy |

10. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii - Gospodarka odpadami

| Priorytet | Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii - Gospodarka odpadami |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, Zwiększenie udziału odzysku , w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, Zwiększenie udziału odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska, Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców. |
| Cel | Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami |
| Zadanie Realizacja założeń Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy, Powiat |
|  | Zadanie |
| Zakup rękawic i worków; koszty utylizacji zwłok zwierzęcych; usługi transportowe, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy |
|  | Zadanie |
| Wprowadzanie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |
| Jednostka odpowiedzialna | Gminy |

11. Poprawa jakości środowiska - Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

| Priorytet | Poprawa jakości środowiska - Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii, Ograniczenie przewozu materiałów niebezpiecznych, Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii środowiskowych, Koordynacja działań organów właściwych w zakresie rozpoznawania źródeł i przeciwdziałania poważnym awariom. |
| Cel | Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków |
| Zadanie: Podejmowanie działań na rzecz przyjmowania skutecznych rozwiązań organizacyjno techniczno - budowlanych służących poprawie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowego |
| Jednostka odpowiedzialna | KP PSP |
| Zadanie: Optymalizacja prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych pod kątem zwiększania skuteczności rozpoznawania, analizowania, oceny i monitoringu zagrożeń |
| Jednostka odpowiedzialna | KP PSP |
| Zadanie: Zakup jednostki ratowniczo - gaśniczej oraz budowa remizy OSP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pławinie |
| Jednostka odpowiedzialna | Gmina Stare Kurowo |
| Okres realizacji | 2012 (zadanie krótkoterminowe) |
| Szacunkowe nakłady | 300 000 zł |
| Potencjalne źródło finansowania | Środki własne |
| Wskaźnik monitoringu zadania | - |
| Zadanie: Doposażenie jednostki Ochotniczej straży pożarnej w Drezdenku |
| Jednostka odpowiedzialna | Gmina Drezdenko |

12. Poprawa jakości środowiska - Degradacja powierzchni ziemi i gleb

| Priorytet | Poprawa jakości środowiska - Degradacja powierzchni ziemi i gleb |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych, Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem rolnictwa i innych rodzajów działalności gospodarczej, Wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR), Rozwój rolnictwa ekologicznego. |
| Cel | Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych |
| Zadanie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych |
| Jednostka odpowiedzialna | Gmina Stare Kurowo |
| Zadanie Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych w celu zabezpieczenia gleb przed erozją |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |
|  | Zadanie Utrzymanie czystości i porząd oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |

13. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii - Odnawialne źródła energii (OZE)

| Priorytet | Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii - Odnawialne źródła energii (OZE) |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, Prowadzenie działań edukacyjnych, oraz popularyzacyjnych odnawialnych źródeł energii. |
| Cel | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii |
| Zadanie Zmiana nośników energii z paliw stałych na paliwa płynne, gazowe lub inne ekologicznie czyste dla tzw. niskiej emisji to jest na terenach budownictwa jednorodzinnego i lokalnych kotłowniach grzewczych |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |
| Zadanie Promowanie wśród mieszkańców pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych |
| Zadanie Wyznaczanie i uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów preferowanych do rozwijania infrastruktury opartej na źródłach odnawialnych |
| Jednostka odpowiedzialna | Urzędy Gmin |

14. Poprawa jakości środowiska - Gospodarka wodna

System czynnej ochrony przeciwpowodziowej w gminach stanowią gminne komitety przeciwpowodziowe.

Gminy wykonują tylko doraźne zadania związane z bieżącą konserwacją, z m. in. uzupełnieniem ubytków na zjazdach z wałów, prace przy oczyszczaniu rowów melioracyjnych, remonty przepustów melioracyjnych na drogach gminnych.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców należy w pierwszej kolejności zadbać o:

- poprawę stabilności obwałowań, naprawę, modernizację i odbudowę urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i melioracji wodnych,

- przebudowę istniejących polderów i wykonanie nowych,

- właściwe zabiegi agrotechniczne, usunięcie zakrzewień i zadrzewień z trasy wody brzegowej,

- zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni poprzez małą retencję.

W dalszej kolejności proponuje się:

- opracowanie map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz przyjęcie

- realizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym,

- sukcesywna realizacja obiektów służących retencji wodnej.

| Priorytet | Poprawa jakości środowiska - Gospodarka wodna |
| --- | --- |
| Kierunki działań | Zwiększenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami powodzi, Modernizacja oraz odbudowa zniszczonych obiektów hydrotechnicznych. |
| Cel | Ochrona przeciwpowodziowa |
| Zadanie Modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych |
| Jednostka odpowiedzialna | LZMiUW |
| Zadanie „Jezioro Rąpino” - mała retencja (w miejscowości Trzebicz Młyn, na terenie gm. Drezdenko) |
| Jednostka odpowiedzialna | LZMiUW |
| Okres realizacji | 2012 - 2014 (zadanie średnioterminowe) |
| Zadanie Konserwacja kanałów, koszenie i naprawa wałów przeciw powodziowych |
| Jednostka odpowiedzialna | LZMiUW |
| Zadanie |
| Konserwacja rzeki Stara Noteć na odcinku w obrębie miasta Drezdenko oraz remont urządzeń melioracyjnych |
| Jednostka odpowiedzialna | Gmina Drezdenko |
| Okres realizacji | 2012 (zadanie krótkoterminowe) |

6. Realizacja zadań ekologicznych w 2015 roku

W harmonogramie realizacyjnym przygotowanym dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, poszczególnym celom strategicznym przyporządkowano konkretne zadania z oszacowaniem czasu ich realizacji (lub określeniem czy zadania ma charakter ciągły) oraz instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować.

Obowiązujące akty prawne nakładają na organy administracji samorządowej szeroki zakres obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Według definicji wyrażonej na przykład w art. 3, pkt. 15 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organami ochrony środowiska są organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska stosownie do określonej właściwości. Przepis art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska jako organ ochrony środowiska wskazuje m.in. wójta, burmistrza , starostę (jako organ samorządowy).

Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz planowanych i zrealizowanych zadań ujętych w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.

Tabela nr 6.1 Wykaz  zrealizowanych zadań ujętych w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.

| Cele i zadania ekologiczne | Koszty realizacji w poszczególnych latach /opis zadań/ | Lata realizacji/ stopień realizacji | Podmiot odpowiedzialny Finansowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Propagowanie właściwych zachowań i postaw dotyczących środowiska naturalnego | Edukacja ekologiczna |
|  | Zadania: Współpraca z jednostkami i instytucjami działającymi w obszarze ochrony środowiska b.d. kosztowych | Zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, RDOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe Środki własne |
|  | Prowadzenie stałych akcji informacyjno-edukacyjnych Organizowanie imprez pobudzających aktywność dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego ("Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata") | Zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe Środki własne |
|  | Informowanie mieszkańców przez portale internetowe o stanie środowiska na terenie gminy i powiatu oraz działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony | Zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe Środki własne |
|  | Wspieranie działań wybranych placówek oświaty, przejmujących rolę lokalnych centrów edukacji | Zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Środki własne |
|  | Prowadzenie prelekcji w szkołach oraz zajęć w terenie | Zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Nadleśnictwa Środki własne |
|  | Dofinansowanie akcji VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. „Nasze życie a ekologia” organizowanego przez Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich – 800,00 2. Szkolenia dla pracowników samorządowych w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska, obowiązujących procedur oraz podnoszenia wiedzy z wybranych komponentów środowiska – 1 500,00 3. Sporządzenie Raportu z wykonania POŚ dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za lata 2012-2014 – 2 400,00 4. Zakup Systemu Informacji Prawnej LEX – 1 800,00 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Budżet Powiatu |
| Wzrost efektywności zasobów wodnych i surowców energetycznych oraz ograniczenie zużycia energii | Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – Ograniczenie zużycia energii |
|  | Zadanie Eliminowanie węgla jako paliwa dla ogrzewania gospodarstw domowych– b.d. kosztowych | zadanie ciągłe realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin Budżet Gminy |
|  | Zadanie Zachęcanie mieszkańców do używania w swoich pojazdach biopaliw, benzyny bezołowiowej i gazu, oraz korzystanie z komunikacji zbiorowej b.d. kosztowych | zadanie ciągłe realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin Budżet Gminy |
|  | Zadanie Zachęcanie mieszkańców do używania w swoich pojazdach biopaliw, benzyny bezołowiowej i gazu, oraz korzystanie z komunikacji zbiorowej b.d. kosztowych | zadanie ciągłe realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin Budżet Gminy |
|  | Zadanie Prace termomodernizacyjne | zadanie ciągłe | Starostwo Powiatowe |
|  | Termomodernizacja budynków: - termomodernizacja obiektu małej szkoły w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich, polegające na dociepleniu ścian, wykonaniu izolacji pionowych fundamentów oraz wymianie 6 szt. okien – 18 627,83 - prace termomodernizacyjne w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich polegające na wymianie okien – 21 438,83 - wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich – 389 429,03 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Budżet Powiatu |
|  | Modernizacja GOK w Starym Kurowie 29 255,57 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Budżet Gminy |
|  | Aktualizacja dokumentacji projektowych wraz z opracowanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego na termomodernizację szkół podstawowych w Bobrówku, Tucznie, Wielisławicach, Ogardach i Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Strzelcach Krajeńskich - 40 000 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet Gminy |
|  | Zadanie Prace remontowe oraz termomodernizacyjne | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy, Starostwo Środki budżetowe |
|  | Remont zasobów komunalnych 363429,29 W ramach zadania wykonano remonty w poniżej wymienionych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie Administratorem jest PGK Spółka z. o.o.: 115821,23 - ul. Bolesława Chrobrego 4 (docieplenie szczytów) - ul. Bolesława Chrobrego 18 (docieplenie ściany wejściowej) al. Piastów 15 (remont dachu) al. Wolności 8a (remont dachu, ocieplenie stropu) - ul. Brygady Saperów 23 (remont Vi dachu) - ul. Brygady Saperów 1 (ocieplenie stropu) - al. Wolności 26 (malowanie klatki schodowej) - ul. Południowa 22 (docieplenie ściany wejściowej) - ul. Ludowa 31 (wymiana drzwi wejściowych, montaż instalacji domofonowej) - ul. Zachodnia 21 (wykonanie instalacji c.o.) - ul. Ks. St. Wyszyńskiego 8 (wykonanie instalacji c.o.) - al. Wolności 38 (wykonanie instalacji c.o.) - al. Wolności 27 (ocieplenie ściany wejściowej) - ul. Adama Mickiewicza 6 (malowanie klatki schodowej) - ul. Bolesława Chrobrego 17 (remont dachu) - ul. Bolesława Chrobrego 13 (remont dachu, ocieplenie stropu) - ul. Bolesława Chrobrego 14 (remont dachu, ocieplenie stropu) - ul. Południowa 3 (ocieplenie ściany wejściowej) - ul. Strzelecka 3 (malowanie klatki schodowej) al. Piastów 16 (ocieplenie ściany wejściowej) - ul. Bolesława Chrobrego 12 (malowanie klatki schodowej) - ul. Ludowa 19 (projekt budowlany na remont dachu i elewacji) | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet Gminy (Gmina przekazała Wspólnocie Mieszkaniowej środki w wysokości proporcjonalnej do jej udziału w danej nieruchomości) |
|  | Remont wieży ciśnień w Drezdenku (zadanie zostało zakończone w planowanym zakresie - zabezpieczenia obiektu) 60 720,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Starym Kurowie 30 750,00 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Środki własne |
|  | Aktualizacja dokumentacji projektowych wraz z opracowaniem audytu energetycznego i efektu ekologicznego na termomodernizację szkół podst. w Bobrówku, Tucznie, Wielisławicach, Ogardy i Przedszkole Samorządowe Nr 1 47 478,00 Modernizacja dachu budynku komunalnego przy al. Wolności 18 283 344,07 Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich – Opracowanie Studium wykonalności na termomodernizację 25 000,00 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
| Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza | Priorytet Poprawa jakości środowiska – Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego |
|  | Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza |  |  |
|  | Zadanie Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza b.d. kosztowych | zadanie ciągłe realizowane na bieżąco 100% | WIOŚ |
|  | Zadanie Prowadzenie kampanii na rzecz przeciwdziałania spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych b.d.kosztowych | zadanie ciągłe realizowane na bieżąco 100% | Gminy Budżet Gminy |
|  | Zadanie Przebudowa, modernizacje, utrzymanie bieżące dróg – zrealizowane: | zadanie ciągłe 100% | Gminy, Powiat, ZDW, GDDKiA |
|  | Gmina Stare Kurowo Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Łącznica 264 801,18 | 2014 100% | Gmina Stare Kurowo Środki własne |
|  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławinie 128 715,10 | 2015 100% | Budżet Gminy Dotacja celowa 38 640 zł z dochodów budżetu Województwa Lubuskiego |
|  | Wydatki inwestycyjne 178 665,00 w tym: Przebudowa ulicy Polnej w Starym Kurowie 8 066,36 Przebudowa drogi Łęgowo, Nowe Kurowo (dokumentacja) 4 920,00 Przebudowa ulicy Wiejskiej w St. Kurowie (dokumentacja) 1 869,00 Przebudowa drogi Głęboczek (sołectwo) 4 920,00 Modernizacja drogi Błotnica 23 120,00 Modernizacja ul. Leśnej w Starym Kurowie (dokumentacja) 2 960,00 Modernizacja łącznika ul. Świerczewskiego z ul. Kościuszki (dokumentacja) 1 960,00 Zakup Programu EwidMaster z modułem mapy interaktywnej do prowadzenia ewidencji dróg 4 920,00 Dotacja dla Miasta Gorzów Wlkp. na przygotowanie projektu pn. „Trasy Rowerowe Euro Velo” 6 027,00 Remont drogi gminnej w m. Kawki 6 000,00 Remont drogi gminnej w m. Głęboczek 4 920,00 Drogi publiczne wydatki bieżące 60 703,04 Zakup usług pozostałych 11 255,93 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Budżet Gminy |
|  | Gmina Dobiegniew Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych 32 283,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 136 557,00 Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych 25 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 | 2015 100% | Gmina Dobiegniew Budżet Gminy |
|  | Gmina Zwierzyn Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych 180000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej 131366 | 2015 100% | Gmina Zwierzyn Budżet Gminy |
|  | Gmina Strzelce Krajeńskie Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia 12 163,17 | Zakup usług remontowych 494 337,78 Zakup usług pozostałych 154 430,61 Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych przy użyciu maszyny Patcher 12000 |  | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet Gminy |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 326 557,23 | 2015 20% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet Gminy |
|  | Wykonanie dokumentacji i modernizacja nawierzchni ul. Strzeleckiej w Strzelcach Krajeńskich 251 150,00 W 2015 r. wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na realizacje zadania z terminem realizacji 30.06.2016 r. |  |  |
|  | Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz przeprowadzenie remontu (droga, chodnik, zatoki postojowe) ul. Północna i części ul. Sienkiewicza (odcinek Północna - Mickiewicza) 425 640,15 Odtwarzanie zapadlisk w nawierzchni bitumicznej ulic na terenie m. Strzelce Krajeńskie Przebudowa drogi - łącznika przy ul. Strzeleckiej 32 271,34 | Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych na terenie miasta Strzelce Krajeńskie Podjazd do garaży - modernizacja dróg dojazdowych do garaży przy ul. Kościuszki 50 255,00 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i budowa infrastruktury przy Strefie Przemysłowej 130 000,00 Opracowanie dokumentacji budowlanych na przebudowę dróg wiejskich w miejscowościach: Ogardy, Gardzko, Sidłów, Gilów, Brzoza 32 841,00 Budowa chodnika w Brzozie 86 603,15 Naprawa wyłomów nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy 156 087,0 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet Gminy |
|  | Zintegrowana przebudowa dróg - etap V Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Krajeńskich 1 296 047,34 | 2015 100% | Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych |
|  | Gmina Drezdenko Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące 894 280,73 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Drogi wewnętrzne - Wydatki bieżące, w tym: 1 022 515,00 - naprawa dróg gruntowych, - remont żelbetonowych wpustów ulicznych - remont drogi Zielątkowo - zakup znaków i tablic | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Drogi publiczne - Wydatki majątkowe 2 673 308,55 w tym: - przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice 789 873,83 - przebudowa drogi w miejscowości Drawiny 467 108,67 przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku 635 248,87 - uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa-etap III (zadanie w planowanym zakresie zostało zakończone) 2 460,00 Drogi wewnętrzne - Wydatki majątkowe - budowa drogi w miejscowości Gościm 33 460,70 - budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku 2 584 456,80 - budowa drogi w miejscowości Lipno (zadanie zostało zakończone w zakresie projektu budowlanego ) 7 995,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku (zadanie zrealizowane częściowo, zakończone w zakresie wykonania projektu budowlanego, zabezpieczono jako środki niewygasające) 27 396,00 Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Noteckiej w Niegosławiu (zadanie w trakcie realizacji w zakresie projektu budowlanego) 20 000,00 | 2015 20% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową sieci wodociągowej (zadanie jest w trakcie realizacji) 299 176,5 | 2015 40% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku (zadanie wykonano częściowo) 3 926,90 | 2015 10% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | m. Grąsy – Rozbiórka i budowa nowego mostu przez rzekę Kopczynkę wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1368F, km 24+950 14 760,00 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Odwierty geotechniczne niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej pn. „Rozbiórka i budowa w miejscu istniejącego mostu przez rzekę Kopczynkę wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1368F, km 24+950 3 345,60 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | m. Grąsy – Rozbiórka i budowa nowego mostu przez rzekę Kopczynkę wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1368F, km 24+950 895 323,65 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | m. Grąsy – Rozbiórka i budowa nowego mostu przez rzekę Kopczynkę wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi powiatowej 1368F, km 24+950 2 460,00 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Dokumentacja projektowa dla zadania „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg-Górki Noteckie wraz z niezbędną wymianą nawierzchni obiektu mostowego na rzece Pełcz w m.Pełcz” 9 225,00 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1364F Przyłęg-Górki Noteckie wraz z niezbędną wymianą nawierzchni obiektu mostowego na rzece Pełcz w m.Pełcz 386 480,15 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Remonty przepustów na drodze powiatowej 1361F w m.Pławin km 0+880 oraz w m.Przynotecko w km 2+648 4 920,00 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Remont nawierzchni bitumiczno-asfaltowej o grubości min. 3 cm – wartswa ścieralna na odc. 158 mb drogi powiatowej nr 1364F w m.Przyłęg 24 999,75 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Remonty bieżące nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2015 r. – remont cząstkowy pow. 2810 m2 oraz remont emulsją z grysami 162,6 Mg 207 051,31 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Profilowanie wraz z zagęszczaniem dróg gruntowych 41 174,20 Uzupełnienie poboczy dróg oraz dróg tłuczniowych 106 575,81 Odwodnienie pasa drogowego 2 890,50 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160) 7.440.316,94 | 2014-2015 100% | ZDW w Zielonej Górze |
| Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych | Poprawa jakości środowiska – Gospodarka wodna |
|  | Zadanie Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych b.d. kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | WIOS, PIG Środki własne |
|  | Przywrócenie parametrów II klasy drogi wodnej na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) | zadanie realizowane na bieżąco 100% | RZGW Poznań |
|  | Bieżące utrzymanie biologicznej oczyszczalni wody na Kanale Młynówka Zakup i wymiana wkładów polipropylenowych do biologicznej oczyszczalni wody na Kanale Młynówka Odbudowa progu piętrzącego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w m. Ogardzki Młyn Etap I opracowanie projektu | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet Gminy |
|  | Zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - zrealizowane | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy |
|  | Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Starym Kurowie w ul. Kościuszki/ Łączna/Leśna 12.300 Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Głęboczku 3.000 Pompa szlamowa z osprzętem 6.000 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Środki własne Gmina Zwierzyn Środki własne |
|  | Wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ul. Gwiaździstej, Strzelce Krajeńskie 40 000 Budowa sieci wodociągowej w m. Danków wraz z przesyłem i rozbudową ujęcia wody w Buszowie – projekt 38 160 Remont kanalizacji sanitarnej i wodociągu realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Strzelce Kraj. 39495,47 Wymiana i montaż pompy głębinowej w m. Danków oraz wymiana zaworów przelewowych na gminnej sieci wodociągowej Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników Bezodpływowych 13 522,00 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Przyłęg 47 355,00 Etap I - opracowanie koncepcji przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej Etap II wniosek wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Etap III - dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem rozpoczęcia robót | 2015 5% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
|  | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w m. Długie celem odprowadzenia wód opadowych - budowa przyłączy 4 000,00 | 2015 0% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
|  | Budowa wodociągu dla wsi Marzenin 2 121 167,06 Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” | 2015 100% | Gmina Drezdenko Środki własne Dofinansowanie |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II - Drezdenko- Północ 1 520 783,18 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościm 50 999,00 pozostałe wydatki 163 257,00 w tym: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do Sali w Trzebiczu 20 529,3 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet gminy |
|  | Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko 1 350 819,85 | 2015 70% | Gmina Drezdenko Budżet gminy |
|  | Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo 162 900,00 | 2015 50% | Gmina Drezdenko Budżet gminy |
|  | Montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne przy SP w Rąpinie 7 730,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet gminy |
|  | Zadanie Przegląd stanu technicznego i usuwanie nieszczelności sieci wodociągowej - koszty związane z eksploatacją sieci - brak dokładnych danych kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | PGKiM sp. z o.o. Stare Kurowo Środki własne |
|  | Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gardzko 50 000,00 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet gminy |
|  | Zakup przepompowni ścieków do kanalizacji w Długiem 46 740,00 |  |  |
|  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce Krajeńskie. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gardzko 130 000,00 | 2015 0% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet gminy |
| Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów | Poprawa jakości środowiska – Ochrona przed hałasem |
|  | Zadanie: Stworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego (ekrany akustyczne, pasy zieleni) b.d. kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | ZDW w Zielonej Górze, GDDKiA w Zielonej Górze |
|  | Zadanie: Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu i pomiarów ruchu b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | WIOŚ, ZDW w Zielonej Górze, GDDKiA w Zielonej Górze Środki własne |
|  | Zadanie: Wprowadzanie zagadnień dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy Budżet Gminy |
| Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych | Poprawa jakości środowiska – Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (PEM) |
|  | Zadanie: Wybieranie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Starostwo Powiatowe Gminy Środki własne |
|  | Modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Zakłady Energetyczne Środki własne |
| Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami | Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – Gospodarka odpadami |
|  | Zadanie Realizacja założeń Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy Powiat Środki własne |
|  | Zakup rękawic i worków; koszty utylizacji zwłok zwierzęcych; usługi transportowe, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy Budżet gminy |
|  | Wprowadzanie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy Budżet gminy |
|  | Gospodarka odpadami 16 031,48 Gospodarka odpadami – zakupy inwestycyjne 8 500,00 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Budżet gminy |
|  | Aktualizacja stanu inwentaryzacji wyrobów azbestowych w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2009 – 2032 b.d. kosztowych Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie Dofinansowanie założeń Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2009 – 2032 512,60 Wpłata Gminy Strzelce Krajeńskie na rzecz Celowego Związku Gmin SG05 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet gminy |
|  | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo” 10 939,92 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Budżet gminy/dotacja WIOŚ |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie, transport, utylizacja azbestu w Lubiatowie 12 259,40 Dofinansowanie WFOŚiGW w Zielonej Górze na zadanie „Demontaż, zabranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” 34 125,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Gospodarka odpadami - Wydatki bieżące 1 772 708,83 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Wydatki bieżące: 114 420,97 Zakup materiałów na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży Urządzanie Parku Kultur Świata-nasadzenia Usuwanie i utylizacja azbestu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Gospodarka odpadami - Wydatki bieżące 20 716,35 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet gminy |
| Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków | Poprawa jakości środowiska – Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym |
|  | Zadanie: Podejmowanie działań na rzecz przyjmowania skutecznych rozwiązań organizacyjno - techniczno - budowlanych służących poprawie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowego b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | KP PSP Środki budżetowe |
|  | Zadanie: Optymalizacja prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych pod kątem zwiększania skuteczności rozpoznawania, analizowania, oceny i monitoringu zagrożeń b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | KP PSP Środki budżetowe, UE |
|  | Zadanie: Doposażenie jednostki Ochotniczej straży pożarnej w Drezdenku b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gmina Drezdenko |
|  | Gmina Stare Kurowo Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej do zakupu kompresora wysokociśnieniowego (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) 2 000,00 Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 427,00 Zakup materiałów i wyposażenia 33 480,17 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Środki własne |
|  | Gmina Zwierzyn Ochotnicze straże pożarne 28 950,00 | 2015 100% | Gmina Zwierzyn |
|  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 57097,77 Straże Zakup 2 aparatów powietrznych, zakup zestawu ratownictwa wodnego i piły 39 600,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Środki własne |
|  | Budowa remizy OSP w Drezdenku 228 400,00 | 2015 75% | Gmina Drezdenko Środki własne |
|  | Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące 302 495,48 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Środki własne |
|  | Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń urzędu 127 389,87 | 2015 5% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
|  | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipich Górach Etap I – podetap III 92 991,05 Nadbudowa z rozbudową wraz z niezbędną przebudową istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowicach Etap II wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 110 387,38 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
|  | Naprawę infrastruktury drogowej, uszkodzonego mienia komunalnego, w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 1 września 2015 r. 10 300,00 zakup materiałów (plandeki, gwoździe) do zabezpieczenia uszkodzonych budynków podczas wichury oraz zakupu sprzętu niezbędnego do naprawy infrastruktury komunalnej (motopompa, urządzenie do cięcia drewna i gałęzi RS Lipie Góry dofinansowanie OSP 9 000,00 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
| Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych | Poprawa jakości środowiska – Degradacja powierzchni ziemi i gleb |
|  | Zadanie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych - zrealizowane | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy, Nadleśnictwa |
|  | Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 1 167 808,0 Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 2 381 957,00 Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 2 - zamówienie uzupełniające 116 760,00 Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 3 193 077,00 Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 3- zamówienie uzupełniające 12 006,00 Rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Mierzęcin etap 3 196 359,00 | 2015 100% | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz |
|  | Zagospodarowanie terenu przy Nadleśnictwie Głusko 124 812,07 | 2015 100% | LP Nadleśnictwo Głusko |
|  | Naprawa dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2015 r. 285 750,10 | 2015 100% | LP Nadleśnictwo Głusko |
|  | Zadanie Upowszechnienie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa ekologicznego b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy, Starostwo Powiatowe, ODR Środki własne |
|  | Zadanie Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych w celu zabezpieczenia gleb przed erozją | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy Budżet gminy |
|  | Zadanie Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy Budżet gminy |
|  | Zadanie Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Gminy, Powiat Budżet gminy |
|  | Gmina Stare Kurowo Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług pozostałych 1 590,00 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Środki własne |
|  | Gmina Strzelce Krajeńskie Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług pozostałych 488 578,02 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
|  | Ręczne i mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, ścieżek pieszo – rowerowych 2 107,52 Ręczne i mechaniczne zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo – rowerowych 1 237,06 |  |  |
|  | Oczyszczanie miast i wsi - Wydatki bieżące 74 783,37 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Środki własne |
|  | Gmina Stare Kurowo Wpłaty na Izby rolnicze 7 043,85 Gmina Dobiegniew Izby rolnicze 22 000,00 Gmina Zwierzyn Izby rolnicze 9 500,00 Gmina Strzelce Krajeńskie Izby rolnicze 65 000,00 Gmina Drezdenko Izby rolnicze 11 040,00 | 2015 100% |  |
| Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii – Odnawialne źródła energii (OZE) |
|  | Zmiana nośników energii z paliw stałych na paliwa płynne, gazowe lub inne ekologicznie czyste dla tzw. niskiej emisji (na terenach budownictwa jednorodzinnego i lokalnych kotłowniach grzewczych) | zadanie ciągłe 100% | Urzędy Gmin Środki własne |
|  | Zakup pieca CO do Przedszkola 12 399,75 Zakup lampy solarnej 8 118,00 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Środki własne |
|  | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Zwierzyn - 17 220 Ogrzewanie promiennikami Sali wiejskiej w Zwierzyniu - 25 830 | 2015 100% | Gmina Zwierzyn Środki własne |
|  | „Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 "Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" 79 950,00 Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości: 67.957,50 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie, Budżet Gminy, dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 |
|  | Zadanie Promowanie wśród mieszkańców pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych | zadanie ciągłe 100% | Urzędy Gmin Budżet gminy |
|  | Zadanie Wyznaczanie i uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów preferowanych do rozwijania infrastruktury opartej na źródłach odnawialnych – b.d. kosztowych | zadanie ciągłe 100% | Urzędy Gmin Budżet gminy |
|  | Zmiana ogrzewania siedziby Nadleśnictwa Głusko Nowa instalacja oparta jest na ekologicznym systemie centralnego ogrzewania za pomocą gruntowej pompy ciepła (solanka/woda) o mocy nominalnej 57,6 kW. Źródłem ciepła dla pompy (dolne źródło ciepła) jest gruntowy wymiennik składający się z sześciu pionowych sond gruntowych, każda o długości 155 m. Ze studni do pompy ciepła doprowadzony jest czynnik chłodniczy. 395 000,00 | 2015 100% | Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko |
| Ochrona przeciwpowodziowa | Poprawa jakości środowiska – Gospodarka wodna |  |  |
|  | Zadanie Modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych | zadanie realizowane na bieżąco | LZMiUW |
|  | Zadanie Konserwacja kanałów, koszenie i naprawa wałów przeciw powodziowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | LZMiUW Środki własne |
|  | Konserwacja wału p. powodziowego Kanału Pulsa w km 4+900 - 18+400, gm. Zwierzyn i Stare Kurowo 9.943,13 | 2015 100% | LZMiUW Inspektorat Strzelce Krajeńskie Środki własne |
|  | Konserwacja Kanału Winniczek w km 0+000 - 6+800, gm. Zwierzyn i Stare Kurowo 39.826,38 |  |  |
|  | Konserwacja Kanału Młynówka w km 0+000 - 9+380, gm. Strzelce Kraj. i Zwierzyn 44.759,85 |  |  |
|  | Konserwacja Kanału Maślanka w km 0+000 - 6+470, gm. Zwierzyn 40.002,86 |  |  |
|  | Konserwacja Kanału Czajka w km 0+000 - 7+420, gm. Stare Kurowo 26.235,53 |  |  |
|  | Konserwacja Kanału Chełstnica w km 0+000 - 2+900, gm. Drezdenko 14.476,58 |  |  |
|  | Drezdenko Melioracje wodne 66 244,93 Wydatki bieżące w tym: - usunięcie zatorów z koryta St. Noteci, konserwacja rowów i przepustu - sporządzenie opinii technicznej urządzeń melioracji wodnych - rurociągu, kosztorysów | 2015 100% | Gmina Drezdenko Środki własne |
|  | Przebudowa przepustu odwadniającego przy ul. Długiej w Drezdenku 60720,00 | 2015 85% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Melioracje wodne 5 400,00 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Środki własne |
| Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności | Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – Ochrona przyrody i krajobrazu |
|  | Zadanie Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego ograniczonego dostępu do terenów cennych przyrodniczo – koszty administracyjne | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin Budżet gminy |
|  | Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany planów miejscowych 57 097,77 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet gminy |
|  | UCHWAŁA NR XLVII/377/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko, obręb Radowo UCHWAŁA NR LVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów gmina Drezdenko UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV r. UCHWAŁA NR VII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębach Lubiatów i Grotów. | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet gminy |
|  | Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Drezdenko 22.140,00 | 2015 50% | Gmina Drezdenko Budżet gminy |
|  | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Krajeńskie 33 210,00 | 2015 50% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet gminy |
|  | Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16 272,90 | 2015 100% | Gmina Stare Kurowo Budżet gminy |
|  | Zadanie Opracowanie „Planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego” W ramach projektu opracowany zostanie projekt planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego oraz projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” – PLB320016 i „Uroczyska Puszczy Drawskiej” – PLH320046 Całkowita wartość wynosi 2 520 384,62 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 520 384,54 zł Projekt nr POIS.05.03.00-00-272/10 | Projekt realizowany 2011-2014, | Dyrektor DPN Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 5.3. priorytetu V |
|  | Zadanie Poszerzanie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie właściwego wykorzystania istniejących obiektów objętych ochroną - b.d. kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe Nadleśnictwa, |
|  | Zadanie Ochrona obszarów, zespołów, obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą – b.d. kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu, organizacje pozarządowe |
|  | Utrzymanie zieleni z funduszu sołeckiego 5 000,00 | 2015 100% | Gmina Zwierzyn |
|  | Utrzymanie terenów zieleni 303 983,85 | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie Budżet gminy |
|  | Wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku 162259,40 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Utrzymanie terenów zieleni 468 267,67 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Koszenie ręczne i mechaniczne poboczy dróg w tym ścieżek rowerowo – pieszych 40 692,41 Wycinka drzew i krzewów, podcinka koron drzew 110 370,98 Oczyszczenie światła i skrajni mostu z zakrzaczeń i zanieczyszczeń 1 058,40 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
| Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych | Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – Zrównoważony rozwój lasów |
|  | Zadanie Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Nadleśnictwa Środki własne |
|  | Zadanie Prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenie kompleksów leśnych b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Nadleśnictwa Środki własne |
|  | Zadanie Zmiana klasyfikacji gruntów ornych pod zalesienia – koszt w 2015 r. 2.500,00 | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Starostwo Powiatowe Budżet Powiatu |
|  | Prace pielęgnacyjne, cięcia sanitarne w lasach komunalnych, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska -inwentaryzacja przyrodnicza 99.903,74 | 2015 100% | Gmina Drezdenko Budżet Gminy |
|  | Zadanie Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – koszt w 2015 r. 32 000 zł | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Starostwo Powiatowe Budżet Powiatu |
|  | Usługi leśne w Nadleśnictwie Głusko w roku 2015 - leśnictwo Żelaźnica 3020,00 | 2015 100% | LP Nadleśnictwo Głusko Środki własne |
|  | Promocja walorów przyrodniczych i edukacja ekologiczna – b.d.kosztowych | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Urzędy Gmin, Nadleśnictwa |
| Zrównoważony rozwój sektora turystyki | Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – Rozwój turystyki |
|  | Dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (transgraniczna turystyka rowerowa - połączenie trasy rowerowej z nowoprojektowaną trasą rowerową Trasa Rowerowa Warta Noteć) 10 455,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko |
|  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące 21 146,67 w tym: - wywóz nieczystości płynnych w m. Lubiewo - utrzymanie czystości na plaży w Lubiewie i Zagórzu - wykonanie badań wody przy plażach w Zagórzu i Lubiewie - ochrona na plaży w Lubiewie Wydatki majątkowe 41 360,00 - budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap II 39 360,00 - dotacja celowa przekazana dla powiatu - wykonanie opracowania Diagnozy stanu Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 „Lubuska Wspólnota Terytorialna-Dolina Warty i Noteci 2 000,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko |
|  | Badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze Klasztorne Górne przed sezonem b.d.kosztowych Prace konserwacyjne zbiornika retencyjnego w Lipich Górach - działka nr ew. 221 b.d.kosztowych Wykonanie tablic z Regulaminem Kąpieliska w miejscowościach: Strzelce Krajeńskie, Brzoza, Danków, Buszów. b.d.kosztowych Badanie mikrobiologiczne wody w jeziorze Klasztorne Górne przed sezonem b.d.kosztowych Aktualizacja dokumentacji na remont III etapu ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Górnego w Strzelcach Krajeńskich b.d.kosztowych Modernizacja plaży nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich b.d.kosztowych | 2015 100% | Gmina Strzelce Krajeńskie |
|  | Remont chodników i ścieżek pieszo – rowerowych 1 383,75 | 2015 100% | Starostwo Powiatowe Środki budżetowe |
|  | Urządzanie Parku Kultur Świata-nasadzenia 162 900,00 | 2015 100% | Gmina Drezdenko |
| Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi | Poprawa jakości środowiska - Kopaliny |  |  |
|  | Zadanie Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin i rekultywacja nieczynnych wyrobisk | zadanie realizowane na bieżąco 100% | Starostwo Powiatowe, WIOŚ |
|  | Łącznie koszty realizacji w 2015 roku | 35 480 940 zł |  |

7.  Wnioski z analizy realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego

Analizując stan środowiska w Powiecie Strzelecko- Drezdeneckim na przestrzeni  2015 roku można stwierdzić, iż uległ on poprawie. Jednak tempo zmian jest mało zadawalające w stosunku do potrzeb.  Priorytetem Powaitu Strzelecko – Drezdeneckiego  w zakresie ochrony środowiska jest gospodarka wodno-ściekowa i w związku z tym realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniu ścieków była najważniejszą w analizowanym okresie. Z uwagi na wysokie koszty budowy sieci wodno-kanalizacyjnych postęp prac w tej dziedzinie jest ściśle uzależniony od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Jednak wciąż w niewystarczającym stopniu wzrasta procent ludności korzystającej z kanalizacji. W analizowanym okresie w 2015  wynosił 54,8% , ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2015 roku na terenie powiatu  wynosiła 30 398 mieszkańców. W 2015 roku wzrosła zarówno długość sieci kanalizacyjnej (229,6 km)  jak i wodociągowej. Duża  część inwestycji w tym czasie dotyczyła gospodarki wodno - ściekowej, jednak nadal istnieje duża dysproporcja pomiędzy liczbą ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacji.

Głównymi działaniami, jakie podjęto w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim w ramach priorytetu  Poprawa jakości środowiska – Gospodarka wodna  w celu ochrony wód była budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków ponadto dużo zadań zrealizowano z zakresu  rozbudowy sieci wodociągowej,   na działania te w 2015 roku wydatkowana była kwota 5 678 227 zł .

Na przestrzeni lat 2015 nie stwierdzono wyraźnych różnic w zakresie oddziaływania różnych źródeł hałasu na środowisko. Ocenę sytuacji utrudnia brak wykonywania pomiarów hałasu na terenie powiatu.  Głównym działaniem, jakie podjęto w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim  w celu ochrony przed hałasem była przebudowa i modernizacja dróg, bieżące utrzymanie dróg,  na działania te wydatkowana była kwota 21 044 639  zł co stanowiło blisko 60% wydatków w odniesieniu do łacznych kosztów wszystkich zrealizowanych zadań w ramach POŚ w 2015 roku  .

Na przestrzeni  2015 roku   nie stwierdzono wyraźnych różnic w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Ocenę również utrudnia brak wykonywania na terenie powiatu  pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza. W celu poprawy i ochrony powietrza atmosferycznego podjęto szereg działań  inwestycyjnych:  modernizację istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności w procesach spalania  i stosowanie ekologicznych nośników energii), termomodernizację i termorenowację budynków, modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych,   zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej w powiecie. Równolegle w tym zakresie  były prowadzone działania nieinwestycyjne:

- działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników energii, edukacja na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych różnego pochodzenia;

- promowanie komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego szczególnie na terenach miejskich;

- promocja gazu ziemnego oraz drewna jako surowca przyjaznego człowiekowi.

- Promocja odnawialnych źródeł energii.

Na działania inwestycyjne z zakresu modernizacji istniejących źródeł ciepła, termomodernizacji i termorenowacji budynków w analizowanym roku wydatkowano kwotę 1 309 472 zł natomiast na zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim   kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła 538 295 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami gminy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego   terminowo realizują zakładane cele. Kontynuowano wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest. Na podstawie inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu  oraz informacji zbieranych corocznie od mieszkańców, do momentu aktualizacji inwentaryzacji, odnotowano zmniejszenie ilości wyrobów zawierających azbest.  Program ten przynosząc wymierne efekty będzie kontynuowany w przyszłości.

Poprawia się również gospodarka odpadami komunalnymi. Coraz więcej mieszkańców gmin powiatu objętych zostaje zorganizowanym systemem gospodarki odpadami oraz selektywną zbiórką odpadów. Rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców powiatu  w tym zakresie.  Na zadania związane z optymalizacją systemu gospodarowania odpadami w 2015 roku całkowita kwota wydatków wyniosła 1 956 147 zł.

W 2015 roku w zakresie ochrony przyrody nie zaszły zmiany. Nie powstały nowe obszary chronione oraz nowe formy ochrony. Ochrona przyrody ukierunkowana jest na objęciu ochroną obiektów i terenów o wysokich walorach przyrodniczych, a także na tworzeniu możliwości właściwego korzystania z zasobów przyrody przez mieszkańców i turystów odwiedzających Powiat Strzelecko – Drezdenecki. W zakresie priorytetu: Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych  – Rozwój turystyki, kwota wydatków w analizowanym okresie wynosiła 278 604 zł, natomiast na działania związane z utrzymaniem zieleni na terenie powiatu w 2015 roku przeznaczono: 1 229 059 zł.  W zakresie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa:  w ramach priorytetu Poprawa jakości środowiska – Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym w 2015 roku w ramach wydatków budżetowych samorządów Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego wydatkowano 963 295 zł.

Realizacja Programu kształtuje się na wysokim  poziom zaawansowania. Ma na to o wpływ wysoki  stopień realizacji dużej części zadań. Przeważająca część zadań, jest wykonywana przez jednostki w ramach potrzeb oraz statutowej działalności – ich realizacji kształtuje się na dobrym poziomie. Duży stopień realizacji wykazują zadania z zakrsu remontów i budowy infrastruktury drogowej, w zakresie termomodernizacji budynków oraz za akresu ochrony przyrody i wielofunkcyjnego rozwoju zasobów leśnych – zadania te zostały zrealizowanw w 100% .  W większości były to zadania przyjęte do realizacji w 2015 roku i zostały one zrealizowane w całkowitym stopniu . Niektóre zadania przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” jako zadania długoterminowe były realizowane na bieżąco w każdym roku objętym programem. Wiele zadań przyjętych w programie było zrerazliowanych we wcześniejszym okresie tj. przed 2015 rokiem i te zadania nie były objęte analizą w tym raporcie (zostały one ujęte w poprzednim Raporcie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za lata 2012 - 2014.

Zaleca się aby realizując zamierzenia Programu Ochrony Środowiska, kontynuować pozyskiwanie jak największej liczby partnerów inwestycyjnych oraz korzystać z zewnętrznych środków finansowania, gdyż wielkość inwestycji oraz koszty związane z ich realizacją znacznie obciążają budżet gmin. Pozyskanie zewnętrznych funduszy pomoże gminom na zrealizowanie znacznie większej ilości zadań, zwłaszcza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza.

Dla lepszej harmonizacji działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  opracowana została w 2017 roku aktualizacja Programu Ochrony Środowiska definiująca zadania ochrony środowiska na kolejny okres planowania.

8. Monitoring Programu Ochrony Środowiska

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wymagało monitorowania oraz podjęcia natychmiastowych działań w przypadku pojawienia się rozbieżności między planowanymi rezultatami, a stanem osiągniętym w rzeczywistości. W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane modyfikacje Programu.

Wskaźniki monitorowania realizacji zadań ujętych w aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 8.1  Wskaźniki służące do monitoringu Programu Ochrony Środowiska

| Lp. | Wskaźnik | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko |
| 1 | Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych i podziemnych | III klasa - powierzchniowe II/ III klasa - podziemne | III klasa - powierzchniowe II/ III klasa - podziemne |
| 2 | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu [kg/rok] | BZT5 - 7278 ChZT - 63948 Zawiesina ogólna - 11526 Azot ogólny - 5098 Fosfor ogólny - 562 | BZT5 - 6 991 ChZT - 57 995 Zawiesina ogólna - 20 897 Azot ogólny - 17 600 Fosfor ogólny - 1 806 |
| 3 | Zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludność [m3/rok] | 4,83 | 3,94 |
| 4 | Ścieki przemysłowe odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi wymagające oczyszczenia [dam3/rok] | 25 | 35 |
| 5 | Ludność korzystające z oczyszczalni ścieków [% liczby ludności] | ok. 54,8% | 54,8 |
| 6 | Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 174,9 | 229,6 |
| 7 | Odpady komunalne zebrane [Mg] | 9022,62 | 15 500 |
| 8 | Ilość odpadów przetworzonych biologicznie [Mg] | b.d. | b.d. |
| 9 | Ilość odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie [Mg] | b.d. | 2550,1 |
| 10 | Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych [Mg/rok] | 15 561 | 73 847 |
| 11 | Lesistość [%] | 49,7 | 49,7 |
| 12 | Powierzchnia terenów objęta formami prawnej ochrony obszarowej [%] | 72,8 | 72,8 |
| Wskaźniki społeczno - ekonomiczne |
| 13 | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną [tys.zł] | b.d. | 39 932 178 zł |

Źródło: AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU  STRZELECKO – DREZDENECKIEGO NA LATA 2012 – 2015  Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016 – 2019 oraz obliczenia własne , dane GUS

9. Wykorzystane materiały i opracowania

- Raport o stanie środowiska w województwie Lubuskim w 2015 r.

- Raport o stanie środowiska w województwie Lubuskim  w 2016 r.

- Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego (Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXIX/450/17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku)

Wybrane akty prawne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz. 1121);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1789)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1289)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1332)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1073)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1131 z późn.zm)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161)

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2014 r., poz. 995)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 112)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
(Dz. U. 2003 r. Nr 192 poz. 1883)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003 r. nr 5 poz. 58)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016, poz. 799)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)

Dostępne strony internetowe:

- http://isap.sejm.gov.pl

- http://natura2000.gdos.gov.pl

- www.kp.org.pl

- www.pois.gov.pl

- www.sejm.gov.pl

- www.stat.gov.pl

# Footnotes

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU  STRZELECKO – DREZDENECKIEGO NA LATA 2012 – 2015  Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016 – 2019